Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXX/281/06

Rady Gminy Radomyśl n/ Sanem

z dnia 8 marca 2006 r.

Wydatki inwestycyjne oraz limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2006.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Kwota | Zadanie wieloletnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKRYCZNĄ , GAZ i WODĘ | 10 000 | 10 000 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody - Budowa sieci wodociągowej Nowiny, | 10 000 10 000 | 10 000 10 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 779 856 | 483 856 |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie - Pomoc dla Województwa Podkarpackiego (skrzyżowanie Radomyśl = 80 000 zł., droga Antoniów – Dąbrowa Rzeczyska = 50 000 zł.) | 130 000 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne - Dąbrowa Rzeczycka-Kępa - Żabno – „Środkowa” - Chwałowice –Wygoda - Plac Chwałowice - Antoniów-Wola Antoniowska - Antoniów - Orzechów - Wola Rzeczyska –Turki - Dąbrowa Rzeczyska-wieś | 649 856 30 000 40 000 56 000 40 000 3 000 475 856 2 000 3 000 | 483 856 3 000 475 856 2 000 3 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 25 000 | - |
|  | 75023 | Urząd Gminy - zakup programów komputerowych - przebudowa garaży przy UG | 25 000 15 000 10 000 | - - - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 60 000 | - |
|  | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne, - udział w zakupie samochodu OSP Witkowice - udział w karosażu Antoniów | 60 000 30 000 30 000 | - - |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 252 000 | 142 000 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe - remont PSP i Gimnazjum Rzeczyca Długa - remont PSP i Gimnazjum Antoniów - remont PSP Radomyśl - PSP Wola Rzeczycka (urządzenie pomieszczenia) - PSP Chwałowice (sala dokończenie) | 252 000 137 000 5 000 30 000 40 000 40 000 | 142 000 137 000 5 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 64 900 | 24 000 |
|  | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne - remont Publicznego OZ Radomyśl -remont OZ Antoniów -projekt techniczny budowy OZ Rzeczyca Długa | 64 900 24 000 15 900 25 000 | 24 000 24 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 320 000 | - |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia - adaptacja pomieszczenia + zakup budynku I rata - Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu | 320 000 320 000 | - - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 843 320 | 2 822 780 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa oczyszczalni ścieków w m. Radomyśl i sieci kanalizacyjnej w gminie - zbiornik reten.Rzeczyca Długa | 400 540 385 000 15 540 | 385 000 385 000 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami Program „Gospodarka odpadami”, w tym budowa Zakładu Segregacji Odpadów w Radomyślu | 2435 780 2 435 780 | 2 435 780 2 435 780 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - budowa oświetlenia ulic | 2 000 2 000 | 2 000 2 000 |
|  | 90095 | Pozostała działalność (mienie komunalne DL Rzeczyca Długa) | 5 000 5 000 |  |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 212 635 | 197 635 |
|  | 92605 | Obiekty sportowe - Budowa Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji Antoniów ( SPO) - ogrodzenie placu zabaw w Woli Rzeczyckiej | 212 635 197 635 15 000 | 197 635 197 635 - |
| OGÓŁEM WYDATKI | 4 567 711 | 3 680 271 |

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny „Budowa i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej w Gminie Radomyśl n/ Sanem”

| Lp. | Cel programu i nazwa zadania | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Łączne nakłady | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | I. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Nowiny | Urząd Gminy Radomyśl | 2004 – 2006 | 581 670 zł | 10 000 zł | - |  |
| 2 | II. Rozwój infrastruktury drogowej w gminie 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001307R, 001308R Antoniów-Orzechów 2. Przebudowa drogi gminnej nr 001309 Antoniów-Wola Antoniowska 3. Przebudowa drogi gminnej nr 001329R Dąbrowa Rzeczycka przez wieś w m. Dąbrowa Rzeczyska 4. Przebudowa drogi gminnej Wola Rzeczycka - Turki | Urząd Gminy Radomyśl | 2005 – 2006 2004 – 2006 2004 – 2006 2004 – 2006 | 475 856 zł 85 000 zł 93 000 zł 102 000 zł | 475 856 zł 3 000 zł 3 000 zł 2 000 zł | - - - - |  |
| 3 | III. Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach 1. Remont Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Antoniowie 2. Remont Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy Długiej | Urząd Gminy Radomyśl | 2004 – 2006 2004 – 2006 | 110 000 zł 262 936 zł | 5 000 zł 137 000 zł | - - |  |
| 4 | IV Poprawa usług zdrowotnych w ośrodku zdrowia Gminy Radomyśl n/Sanem Remont Publicznego Ośrodka w Radomyślu | Urząd Gminy Radomyśl | 2004 – 2006 | 199 000 zł | 24 000 zł | - |  |
| 5 | V Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, rekreacji i wypoczynku 1. Budowa Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Antoniów | Urząd Gminy Radomyśl | 2004 – 2006 | 347 635 zł | 197 635 zł | - |  |
| 6 | VI Program gospodarki odpadami 1. Wdrożenie programu gospodarka odpadami komunalnymi w powiecie stalowowolskim | Urząd Gminy Radomyśl | 2002 – 2006 | 6 462 000 zł | 2 435 780 zł | - |  |
| 7 | VII Poprawa bezpieczeństwa przy drogach publicznych 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w m. Pniów, Antoniów, Chwałowice | Urząd Gminy Radomyśl | 2004 – 2006 | 27 000 zł | 2 000 zł | - |  |
| 8 | VIII Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Radomyśl n/ Sanem i sieci kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy Radomyśl | 2006 – 2008 | 5 016 000 zł | 385 000 zł | 4 601 000 zł | 30 000 zł |
| Ogółem wydatki |  | 3 680 271 | 4 601 000 | 30 000 |