Załącznik Nr 8

do Uchwały  Nr XII/88/08

Rady Gminy Radomyślu n/Sanem

z dnia 25 stycznia 2008 r.

Wykaz limitów wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny pn.

„Budowa i poprawa infrastruktury technicznej, społecznej i środowiskowej

w Gminie Radomyśl nad Sanem”

| Lp | Nazwa zadania i jego cel | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji o łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe w zł. w latach: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101315 R Pniów – Czekaj Pniowski w celu poprawy atrakcyjności regionu. | Urząd Gminy | 2008 – 2010 735 000 zł | 80 000 zł | 650 000 zł | 5 000 zł |
| 2 | Wzrost potencjału gospodarczego gminy poprzez przebudowę dróg gminnych nr 101308 R Zalesie Antoniowskie – Orzechów , nr 101 306 R Zalesie Antoniowskie – Łążek Chwałowski | Urząd Gminy | 2008 – 2010 1 080 000zł | 625 000 zł | 450 000 zł | 5 000 zł |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 101 304 R Witkowice - Chwałowice - Łążek Chwałowski jako poprawa powiązań komunikacyjnych gminy Radomyśl nad Sanem | Urząd Gminy | 2009 – 2011 500 000 zł | - | 200 000 zł | 150 000 zł |
| 4 | Budowa nowej drogi gminnej do Osiedla Armii Krajowej w miejscowości Radomyśl nad Sanem jako poprawa powiązań komunikacyjnych w gminie | Urząd Gminy | 2008 – 2010 1 450 000 zł | 80 000 zł | 570 000 zł | 800 000 zł |
| 5 | Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Radomyśl nad Sanem w obszarze Natura 2000 w aglomeracji – m.Radomyśl n/Sanem poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Radomyśl nad Sanem oraz projektowanie sieci kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy | 2007 – 2011 11 761 000 zł | 3 290 000zł | 3 580 000 zł | 2 290 000 zł |
| 6 | Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w obszarze Natura 2000 poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w aglomeracji - Żabno i Wola Rzeczycka | Urząd Gminy | 2010 – 2012 6 000 000 zł | - | - | 1 000 000 zł |
| 7 | Ochrona wartości przyrodniczych w strefie ochronnej „Rezerwatu Pniów” poprzez rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pniów i Nowiny | Urząd Gminy | 2010 –2013 4 500 000 zł | - | - | 500 000 zł |
| 8 | Kompleksowa termomodernizacja bazy lokalowej GSPZOZ w Radomyślu nad Sanem – Ośrodki Zdrowia w: Radomyślu nad Sanem, Antoniowie, Rzeczycy Długiej | Urząd Gminy | 2008-2009 420 000 zł | 100 000 zł | 320 000 zł | - |
| 9 | Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego ludności wiejskiej poprzez rozbudowę bazy lokalowej GSPZOZ w Radomyślu nad Sanem – Ośrodki Zdrowia w: Radomyślu nad Sanem, Antoniowie, Rzeczycy Długiej | Urząd Gminy | 2007-2009 858 000 zł | 693 000 zł | 130 000 zł | - |
| 10 | Budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz urządzenie bloku żywieniowego w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Antoniowie | Urząd Gminy | 2007 – 2010 1 985 000 zł | 900 000 zł | 600 000 zł | 460 000 |
| 11 | Poprawa warunków nauczania w zakresie wychowania fizycznego i kształcenia ustawicznego – budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej oraz urządzenie centrum informatycznego i pracowni języków obcych w Woli Rzeczyckiej | Urząd Gminy | 2007-2011 1 625 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł | 450 000 |
| 12 | Poprawa warunków nauczania w zakresie wychowania fizycznego – rozbudowa przyszkolnej Sali Gimnastycznej w Radomyślu nad Sanem | Urząd Gminy | 2009 – 2013 1 540 000 zł | - | 40 000 zł | 300 000 |
| 13 | Poprawa warunków nauczania w zakresie wychowania fizycznego poprzez budowę przyszkolnej sali gimnastycznej w Rzeczycy Długiej | Urząd Gminy | 2009 – 2013 1 540 000 zł | - | 40 000 zł | 200 000 |
| 14 | Zagospodarowanie placów publicznych w miejscowości Radomyślu nad Sanem | Urząd Gminy | 2008 – 2009 430 000 zł | 230 000 zł | 200 000 zł | - |
| 15 | Zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturowych poprzez modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chwałowicach, | Urząd Gminy | 2007 – 2010 766 000 zł | 655 000 zł | 50 000 zł | 50 000 |
| 16 | Zwiększenie spójności społecznej mieszkańców poprzez modernizację budynku Domu Ludowego w Żabnie5 000 | Urząd Gminy | 2008 – 2010 285 000 zł. | 270 000 zł | 10 000 zł | 5 000 |
| 17 | Stworzenie warunków do kultywowania tradycji lokalnych i regionalnych poprzez modernizację budynku Domu Ludowego w Dąbrówce Pniowskiej | Urząd Gminy | 2008 – 2010 290 000 zł | 270 000 zł | 10 000 zł | 10 000 |
| 18 | Zagospodarowanie centrum wsi i modernizacja Domu Ludowego w Pniowie | Urząd Gminy | 2009-2011 300 000 zł | - | 50 000 zł | 200 000 |
| Ogółem |  |  | 7 593 000 | 7 300 000 | 6 425 000 |